## Slide 1
Informe de avance
Proyecto
SERVICIO DE CLOUD COMPUTING Y ADMINISTRACIÓN PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS
Banco Internacional

## Slide 2
OBJETIVO
Consolidar los servicios habilitados en dos suscripciones de Microsoft Azure sin afectar la disponibilidad del servicio.
ALCANCE Y DISEÑO
  Definición de la estructura del equipo de trabajo.
  Levantamiento de información.
  Revisión de cronograma.
  Kick-off Proyecto
Revisión de prerrequisitos:
  Accesos y Privilegios.
  Prerrequisitos listos
PRINCIPALES LOGROS
MOTIVO DE LA DESVIACIÓN
FASE I – Preparación de Ambiente en Azure.
  Creación de nueva suscripción.
  Creación de usuario propietario común en Suscripción MIS y Nueva Suscripción.
  Creación de Servicio de Almacenamiento.
  Revisión de Cargas de trabajo e inventario de recursos migrables.
  Coordinación de Ventana de horarios para la migración.
METAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
ASUNTOS CRÍTICOS
SERVICIO DE CLOUD COMPUTING Y ADMINISTRACIÓN PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS
Información
Fecha de status: 13/07/2022
Sponsor: Vicepresidencia de O&T | 
Gerente de Proyecto Banco Internacional: | Cristian León
Gerente de Proyecto Business IT: | Mario Caicedo
Indicadores
Inicio: 05/07/2022 | Fin: 05/08/2022
Avance planificado: 4 % | Avance real: 4 %
Desviación:
0 %
Disponibilidad de las ventanas para la implementación.